Sprint Backlog

Project Name : ColDyArt	Sprint number : 0

Scrum master name : Michael DERRIEN
Number of developers : 3
Number of working days : 2
Capacity : 30

Start date : 09/09/2015
End date (estimated): 16/09/2015

User story ident	Task ident	Effort / (estimated)
Mise en place organisation		11
Découverte Node.js		5
Découverte JS coté client		4
Découverte Three.js		5
Test des IO téléphone		2
Compréhension des IO.socket		1
Configuration router		1
Mise en place d'intégration continue		1